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第一章  磋商邀请

湖南金瑞项目管理有限公司 受长沙芙蓉新城置业有限公司的委托，对芙蓉生态新城六号安置小区东地块（一期）外墙防水工程进行竞争性磋商采购，现采用发布公告的方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
一、采购项目基本概况
1、采购项目名称：芙蓉生态新城六号安置小区东地块（一期）外墙防水工程；
2、采  购 编 号：FRCG-F202608170011；委托代理编号：HNJR2025-056；
3、采购项目预算：3958097.84元；
4、资金来源：专项债资金；
5、项目基本情况：本项目净用地面积约62102.4平方米，总建筑面积约280536.69平方米，其中地上建筑面积约218124.1平方米，地下建筑面积约64175.71平方米。地上建筑共16栋，8栋纯住宅、3栋沿街底商+住宅、2栋独栋商业、1栋幼儿园、1栋托儿所、1栋配电房、1栋垃圾站。
6、招标范围：本项目房屋外墙聚合物水泥防水涂料的材料提供与施工，共167929.48平方米，详见工程量清单。 
二、供应商资格条件：
1、供应商基本资格条件
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下资格证明文件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)；
（2）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；
（3）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见响应文件组成部分）。
2、供应商特定资格条件：
2.1湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
2.2供应商须具备住房城乡建设主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包一级资质，资质证书处于有效期内（提供资质证书复印件）；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、本次招标不接受联合体投标 。
注：
（1）供应商可按响应文件组成中格式提供《供应商资格承诺函》参与采购活动，除营业执照扫描件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证明）及特定资格条件外，无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（2）供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商自行注明是“三证合一”或“五证合一”并承担相关法律责任。
三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价
1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2026年8月18日至2026年8月25日(节假日除外)，每日上午9:00至12:00、下午14:00至17:00（北京时间），持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、个人身份证到湖南金瑞项目管理有限公司（湖南省长沙市长沙县人民东路二段169号长沙铭诚绿谷智慧产业园15栋401）领取磋商文件。 
2、本磋商文件公告期限为2026年8月18日至2026年8月21日
3、磋商文件售价：0元/套。
四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点
1、提交首次响应文件的截止时间为2026年8月31日14时30分（北京时间），地点为湖南金瑞项目管理有限公司（湖南省长沙市长沙县人民东路二段169号长沙铭诚绿谷智慧产业园15栋401）。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。
五、采购项目联系人姓名和电话
采 购 人：长沙芙蓉新城置业有限公司             
联 系 人：杨先生
电    话：0731-82191861
地    址：长沙市芙蓉区浏阳河大道588号红橡华园17楼
代理机构：湖南金瑞项目管理有限公司    
联 系 人：周权（项目负责人）、廖丽
电    话：0731-82041912
地    址：湖南省长沙市长沙县人民东路二段169号长沙铭诚绿谷智慧产业园15栋401
六、监督部门
本项目接受长沙市芙蓉城市发展集团有限公司纪检监察室监督。      电话：0731-89921373


第二章 磋商须知
磋商须知前附表
注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	芙蓉生态新城六号安置小区东地块（一期）外墙防水工程

	第二章第2.1款
	采购人
	名  称：长沙芙蓉新城置业有限公司   
联系人：杨先生
电  话：0731-82191861
地  址：长沙市芙蓉区浏阳河大道588号红橡华园17楼

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：湖南金瑞项目管理有限公司    
地  址：湖南省长沙市长沙县人民东路二段169号长沙铭诚绿谷智慧产业园15栋401
联系人：周权（项目负责人）、廖丽
电  话：0731-82041912

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	■ 发布公告
□ 从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取
□采购人和评审专家分别书面推荐的方式

	第二章第3.1款

	供应商资格条件

	1、供应商的基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下资格证明文件：
（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)；
（2）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件；自然人提交身份证明复印件；
（3）提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》（格式详见响应文件组成部分）；
2、供应商特定资格条件：
2.1湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）；
2.2供应商须具备住房城乡建设主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包一级资质，资质证书处于有效期内；
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。
5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
6、本次磋商不接受联合体投标 。
注：（1）供应商可按响应文件组成中格式提供《采购供应商资格承诺函》参与采购活动，除营业执照扫描件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证明）及特定资格条件外，无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（2）供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商自行注明是“三证合一”或“五证合一”并承担相关法律责任。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	■ 不接受
□ 接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	不允许联合体投标

	第二章第7.1款
	现场勘察
	■ 采购人不组织
□ 采购人组织，时间： / 地点： / 联系人： / 

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	■本项目拒绝采购进口产品
□本项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	■ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非标记★符号的的节能产品；
2、环境标志产品；3、支持小微企业发展；
4、监狱企业
5、残疾人福利性单位
6、其他。
	1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。
2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。

	第二章第9.6款
	政府采购支持中小企业融资
	有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。

	
	政府采购信用担保
	有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务、合同条款可能变动

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	详见第一章 磋商邀请

	第二章第11.2款
	领取或购买磋商文件时应提供的资料
	个人身份证、法定代表人身份证明(或者授权委托书并附法定代表人身份证明)。

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	详见第一章 磋商邀请

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算及最高限价
	项目预算：3958097.84元；最高限价：3958097.84元

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	■ 不要求提供
□ 要求提供：（提供证明文件复印件，否则视为无效响应。）
经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	■ 不要求提供
□ 要求提供，提交的样品： / ,提交的时间： /  、地点： / 。

	第二章第19.1款
	磋商保证金
	■不要求提供
□ 要求提供
1、保证金数额： / 元(人民币)
2、缴纳方式：以支票、汇票、本票等形式缴入如下账户，供应商须确保投标保证金在投标截止时间前（含）到达，查询已经到账的，视为已缴纳。
保证金汇至： / 
开  户  行： / 
银 行 帐号： / 
3、未按时足额缴纳保证金的，其响应文件将被拒绝。

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件副本份数
	正本一份，副本二份（电子文件1份，U盘，格式为正本签字盖章后的扫描件PDF格式）；采用胶装装订方式，提倡双面打印。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件     
采购代理编号：       
供应商名称：                    
在2026年8月   日   时   分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	湖南金瑞项目管理有限公司（湖南省长沙市长沙县人民东路二段169号长沙铭诚绿谷智慧产业园15栋401）

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见附页4

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 10 ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。本项目所属行业：建筑业

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整
	本项目不适用

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法
	本项目不适用

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	长沙政府采购网
[bookmark: _Hlt130365076][bookmark: _Hlt130365077]（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）

	第二章第39.3款
	履约担保
	■ 不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为： / 

	七、其他规定

	第二章第41.1款
	采购代理服务费
	服务费以委托代理协议约定的为准，由中标人在领取中标通知书时一次性支付全部费用。

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
3、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。
4、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标后在规定的查询渠道进行查询。
5、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。
6、信用信息的使用规则：查询后交由评标委员会评定。
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附页4
评审因素和标准
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	
1

	价格部分（30分）
	30
	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）×价格分值。
1、因落实价格评审优惠进行价格调整的， 以调整后的价格计算评标基准价和投标报价
2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定：出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，有权要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，有权对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	技术
（50分）
	施工方案与技术措施
	12
	一、评审内容：根据投标人提供的施工方案与技术措施进行计分，完全满足以下要求的计12分：
1、对项目总体概况表述清晰、完整；
2、部署及措施先进、可靠；
3、对项目主要及关键方案有深入的表述，对重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；
4、施工平面布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣2分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣3分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

	
	
	工程进度计划与保证措施
	9
	一、评审内容：根据投标人提供的工程进度计划与保证措施进行计分，完全满足以下要求的计9分：
1、总工期及节点工期优于磋商文件要求；
2、施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；
3、措施有力、合理、可行。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣2分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣3分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

	
	
	质量管理体系与措施
	8
	一、评审内容：根据投标人提供的质量管理体系与措施进行计分，完全满足以下要求的计8分：
1、质量目标明确，优于磋商文件的要求；
2、管理机构健全，职责分工明确；
3、管理制度齐全；
4、实施与监控措施全面、有效。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

	
	
	安全管理体系与措施
	8
	一、评审内容：根据投标人提供的安全管理体系与措施进行计分，完全满足以下要求的计8分：
1、安全目标明确，优于磋商文件的要求；
2、管理机构健全，职责分工明确；
3、管理制度齐全；
4、实施与监控措施全面、有效。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

	
	
	环境保护管理体系与措施
	8
	一、评审内容：根据投标人提供的环境保护管理体系与措施进行计分，完全满足以下要求的计8分：
1、环境目标明确，优于磋商文件的要求；
2、管理机构健全，职责分工明确；
3、管理制度齐全；
4、实施与监控措施全面、有效。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

	
	
	资源配备计划
	5
	一、评审内容：根据投标人提供的资源配备计划进行计分，完全满足以下要求的计5分：
1、资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划呼应；
2、资源调配投入计划合理、准确。
二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1.5分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣2.5分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。

	3
	商务（20分）
	类似业绩
	15
	供应商提供类似项目经验：近三年（即提交首次响应文件截止时间前36个月内）具有防水类似业绩的，每提供一个计5分，满分15分。
注：时间按施工合同中建设单位签字的时间计算，响应文件中提供合同复印件并加盖供应商公章，否则不计分。

	
	
	项目负责人无不良行为记录
	5
	供应商应在响应文件中如实反映拟任项目负责人的不良行为记录，拟任项目经理不良行为：湖南省行政区域内的不良行为记录以湖南省住房和城乡建设厅公布的结果为准，有效期按照《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》规定执行;湖南省行政区域外的不良行为记录以全国建筑市场监管公共服务平台公布的信息为准，按严重不良行为记录扣分，有效期按照平台中注明的有效期执行。无不良行为记录计5分，一般不良行为记录每条扣3分，严重不良行为记录每条扣5分；列入省公管办或省住建厅发布的黑名单扣5分；扣完为止。
注：无不良行为记录的供应商，提交无不良行为记录承诺函即可。一旦发现有弄虚作假，取消投标资格或成交资格。

	合计
	100
	


备注：供应商或拟派项目负责人不良行为记录扣分有效期为180天，自湖南省住房和城乡建设厅公布之日起至投交响应文件截止之日止。列入省公管办或省住建厅发布的黑名单扣分有效期为365天，自湖南省公管办或湖南省住房和城乡建设厅公布之日起至提交响应文件截止之日止。由供应商提供相关查询截图，否则不计分。
磋商须知正文
一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。
2.9 进口产品是指符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）文件规定的产品。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不得限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次谈判采购不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。
9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，以及中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。
9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”中的一项重复计算。
9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。
9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。
9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
15.1 响应文件包括下列内容： 
（1）磋商响应声明
（2）保证金
（3）联合体协议
（4）供应商的资格证明文件
（5）货物或服务方案说明
（6）技术/商务响应与偏离表
（7）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表
（8）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料
（9）报价一览表
（10）供应商认为需提供的其他资料
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
五、响应文件的磋商与评审
25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（5）报价超过采购项目预算的；
（6）响应文件有效期不足的；
（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32.提出成交供应商
32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
    32.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
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项目名称：芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目
发 包 人：长沙芙蓉新城置业有限公司
承 包 人：               
签订地点：长沙市芙蓉区
签订日期：2026年   月   日




[bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc37168863][bookmark: _Toc296890982]第一部分 合同协议书
发包人：长沙芙蓉新城置业有限公司
承包人：                        
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc37168864]一、工程概况
1.工程名称：芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目（以下统称“本项目”）。
2.工程地点：长沙市芙蓉区 。
3.工程内容：芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目，主要建设内容以发布的施工图与工程量清单为准。
4.采购编号：        
[bookmark: _Toc37168865]二、合同工期
计划开工日期：    年   月    日，具体以开工令时间为准。
计划竣工日期：     年  月    日。
工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc37168866]三、质量标准
工程质量达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求标准。
[bookmark: _Toc37168867]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价（含税）：暂定为人民币（大写）     （小写：    元）。
2.合同价格形式：
（1）招标工程为承包人的投标报价书；
（2）非招标工程为经确认的工程量清单报价表或施工图预算书；
（3）其他。
3.工程款支付：
合同签订后，支付合同金额30%的预付款，工程进度款支付金额不超过已完工程造价的80%，工程竣工验收合格后，支付至合同金额的80%；剩余工程款待办理完成结算审核手续后扣除乙方应承担的费用后付清。如未满质保期，则留3%为质量保修金，在保修期满后扣除乙方在保修期间应承担的费用后付清（不计利息）。本工程最终工程造价以芙蓉区相关部门或第三方造价咨询机构审定的金额为准。
4.绿色施工安全防护措施项目费支付：合同工期在一年以内的工程，绿色施工安全防护措施项目费在办理工程项目安全受监手续时发包人一次性支付完毕。
5.甲方每次付款前，乙方需提供合法有效等额的增值税专用发票，并按照甲方的财务管理制度办理款项申请手续，经甲方付款程序全部审核完毕后支付，否则甲方付款相应顺延，且不负延期付款责任。
[bookmark: _Toc37168868]五、项目经理
承包人项目经理：     ，执业证书号：        ；身份证号：    。
[bookmark: _Toc37168869]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc37168870]七、承诺
1.发包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.承包人承诺本合同工程款专用于本项目建设，并保证执行国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》、国务院令第728号《保障中小企业款项支付条例》相关规定。
[bookmark: _Toc37168871]八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc37168872]九、签订时间
本合同于   年   月   日签订。
[bookmark: _Toc37168873]十、签订地点
本合同在 长沙市芙蓉区 签订。
[bookmark: _Toc37168874]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc37168875]十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人均签名、加盖公章或合同专用章时生效。
[bookmark: _Toc37168876]十三、合同份数
本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰份。








	发包人：（盖章）
 长沙芙蓉新城置业有限公司     
	承包人：（盖章）
      

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）                  
	法定代表人或其委托代理人：
（签字）              

	统一社会信用代码：91430100673574922G
地址：长沙市芙蓉区浏阳河大道588号红橡华园1栋1701房
电话： 0731-82193182
	统一社会信用代码：
       
地址：       
电话：        
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第2部分 [bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc37169015]通用合同条款
（略）


第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc37169016]1.一般约定
1.1词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书、开标后发包人和承包人之间澄清问题的来往文件招标文件、投标函及其附录、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工单位可以在红线范围内搭设临时设施，施工完毕后需及时拆除清理干净。
1.1.3.9 永久占地：/。
1.1.3.10临时占地：在红线范围内按经审批的平面布置图搭设临时设施，施工完毕后需及时拆除清理干净。
[bookmark: _Toc20988_WPSOffice_Level3]1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc23379_WPSOffice_Level3]1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行施工验收规范。
[bookmark: _Toc13577][bookmark: _Toc15918]1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：
（1）补充协议（如有）；
（2）合同协议书；
（3）中标通知书（如有）；
（4）投标函及投标函附录（如有）；
（5）合同专用条款及其附件；
（6）合同通用条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7日内；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套；
发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。
1.6.4承包人文件 
1.6.4.1承包人提供的技术资料
需要由承包人提供的文件，包括：施工方案类（施工组织设计；专项安全施工方案；分部分项工程施工方案等）、计划报表类（工程进度计划；工程进展情况；人员、设备、材料到位情况等）、申请报告类（洽商变更申请；材料品牌报批；隐蔽工程验收申请；分部、分项工程验收申请；竣工验收申请；工程款支付申请、施工图预算、中间计量调整等）。
承包人提供的文件的期限为：事项发生前（后）7日内；
承包人提供的文件的数量为：3份；
承包人提供的文件的形式为：纸质版、电子版；
发包人审批承包人文件的期限：接收承包人文件之日起7日内审查完毕。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。
1.7 联络 
1.7.1 发包人和承包人应当在 事项发生前（后）7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工项目现场。
1.8严禁贿赂
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行本合同附件《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人的行为，将可能获得或已经获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人有权对前述超过合同规定的费用不予支付或主张承包人退还，并按有关规定严肃处理当事人，且承包人应对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止本合同。
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
（1）承包人应根据合同工程的需要，负责取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，与工程相关的城管、渣土、环卫、市政交通等部门的手续由承包人自行办理，上述费用已包含在合同总价中。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。施工现场的安全、保卫及管理由承包人负责。承包人应有专人对出入现场进行管理。
（2）承包人为便于搬运工程的设备或临时设施应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路。承包人应保证发包人不承担由于搬运对道路或桥梁造成损坏的全部索赔，包括可能直接向发包人提出的索赔。如出现第三方向发包人索赔的情形，承包人应出面谈判，并由承包人承担因此引起的全部责任和支付全部索赔费用。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线范围50米以外的交通为场外交通。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：不提供，场内道路和交通设施修建、维修、养护和管理由承包人负责，费用已包含在合同总价中。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc9197_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc26465][bookmark: _Toc11321]1.11 知识产权
[bookmark: _Toc22669][bookmark: _Toc16646]1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。
[bookmark: _Toc3559_WPSOffice_Level3]1.13工程量清单错误的修正
[bookmark: _Toc37169017]出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按通用条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： （1）发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、错项、项目多列或重复列项。（2）发包人提供的工程量清单项目数量有误。 
2.发包人
[bookmark: _Toc2485][bookmark: _Toc22718_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc19175]2.2 发包人代表
发包人代表：   ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人授权发包人代表为本项目现场负责人，代表发包人对本项目进行现场管理：1、督促承包人与监理方按照合同约定履行工作职责；2、协调各有关单位工作；3、工程进度与工程量的签证；4、督促并控制工程进度、质量、投资。在合同有效期内，发包人代表签字确认的工程量、指令、通知、意见、答复等书面文件均须加盖发包人公章才对发包人产生法律效力。
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人只提供施工用水、用电的接入地点，提供时间为开工前七天内；水电接入点之后的现场施工接入及费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc37169018]3.承包人
3.1承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：满足规范及结算审计要求。                
承包人需要提交的竣工资料套数：3套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后6个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本、电子光盘及声像档案。
（2）承包人应履行的其他义务：
1 承担施工安全保卫工作及施工场地夜间照明的责任和要求：施工全过程由承包人全面负责，根据有关部门要求，提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
2 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按照政府有关规定办理好施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付费用。承包人应保证发包人免于受到或承担与之有关的索赔、诉讼、行政处罚、损害赔偿及其他开支；否则由承包人承担一切责任。
3 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程在未交付前由承包人负责保护，费用包含在合同总价内。
4 施工现场周围原有的管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按国家相关法规做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作（一般保护措施及相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付费用），如有损坏、造成事故或由此引起第三人（方）对发包人的追究，由承包人承担一切经济和法律责任，如有重大或特殊保护方案的需征求发包人同意并经相关审批程序后方可实施并签证追加相关费用。
5 施工场地清洁卫生的要求：按照文明施工的要求，负责施工场地清洁卫生，并配备必要的设施和人员在施工期间每天对施工场地进行清洁，必须做到工完场清。
6 发包人交出场地后，承包人必须要和周边单位（包括村镇）做好沟通、协调工作，和周边单位发生矛盾时，承包人必须负责解决相关问题。承包人有责任维护发包人在市民中的形象，若因工程原因发生骚乱等对发包人有影响的重大事件，承包人要负全责，造成发包人被第三方索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。如因此致使本项目无法正常施工或停工等，由此引起的一切经济和法律责任由承包人承担。
7 根据现场情况做好周边道路、自来水、地下排水、天然气、电力、通讯、绿化等市政设施和周边建筑物、构筑物、建设区域围墙的保护，如有损坏、造成事故或由此引起第三人（方）对发包人的追究，由承包人承担一切经济和法律责任。
8 承包人对各种可能扰民的施工行为按规定做好防范措施并办理各项报批手续。
9 承包人应当对施工中使用的材料进行各项质量指标的检查及试验，确保符合设计图纸要求的标准和材料质量指标的要求，经发包人现场代表、监理工程师书面认可后，方可使用。
10 承包人应按设施、设备进场计划配置驻地办公、测量、试验、交通、生活设备、用品及其配套设施，并确保投入本项目的所有仪器、设备、用品及其配套设施的状态、性能良好，以满足施工过程中的正常需要。若上述仪器、设备和设施不能或不足以满足施工过程中的需要而影响了对工程质量及进度的控制时，发包人有权要求承包方更换和增加，其费用支出均视为已包括在合同价格中，由承包人自行负责并在接到通知后7天内执行，否则，发包方有权为承包人认购所需仪器、设备、用品及其配套设施，其所支出费用从承包人的工程进度款中扣除。
11 负责各分包单位的施工现场管理协调、竣工资料汇总整理。承包人在申报竣工验收时，应按相关工程施工技术资料管理规定的要求，整理好完整的竣工图和竣工资料报送发包人并负责办理备案。竣工资料要求：施工单位在竣工验收时需按照《长沙市住房和城乡建设局关于实行建设工程档案“双套制”归档与移交的通知》（长住建发【2020】51号）、国家住房和城乡建设部《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）、湖南省住房和城乡建设厅《关于推进建设工程档案电子化工作的通知》（湘建【2018】125号）等文件要求，提交符合《建设工程文件归档规范》及长沙城建档案馆验收要求的建设工程竣工验收档案（含纸质档案及与纸质档案内容一致的建设工程电子档案或档案数字化副本）。
12 承包人在签订合同之前，应视为已对现场及其周围环境和与之有关的可用资料进行了视察和检查，并对以下几点在费用和时间的可行性感到满意：
（1）发包人提供的实际基础资料与现场的关系吻合。
（2）现场的形状和性质，其中包括地表和地表以下的条件。
（3）水文和气候的条件。
（4）为工程施工和完工以及修补其任何缺陷所需的工作和材料的范围和性质。
（5）进入现场的手段以及承包人可能需要的食宿条件。
并且，认为承包人已取得有关上述可能产生影响或发生作用的风险、意外事件及所有其他情况的全部必要资料。应当认为承包人是以发包人提供的可利用的资料和承包人自己进行的上述视察和检查为依据的。无论发包人提供或承包人自己收集的上述资料，承包人对其完整性和正确性、以及作出的推论、解释和结论均由承包人负责。
13 承包人不得以下列理由而提出索取额外款项的申请：对上述事项或其他方面有所误解；指称或以事实指出任何受雇或非受雇于发包人的人员向承包人提供错误或不足够资料；同时承包人亦不得以上述理由或因承包人没有或未能预见任何事实上会影响或已经影响合同工程进行的施工为理由，而获得免除根据合同规定须承担的风险或责任。
14 本项目在施工过程中存在与其他施工单位交叉作业情况，承包人需尽力配合，费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付费用，如有额外费用发生，由施工单位与交叉作业单位自行商议。
15 如承包人违反本合同项下的任何合同义务影响工程施工或给发包人造成任何损失，承包人除负责承担全部责任并赔偿全部损失外，还应承担合同总价5%的违约金。
16 承包人应向本项目总承包方支付合同金额0.5%的总包服务费用。
3.2项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：       ；
身份证号：    ；
建造师执业资格等级：     ；
建造师注册证书号：     ；
安全生产考核合格证书号：    ；
承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责与工程相关的安全、质量、进度等一切事务。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不得少于25天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按合同通用条款执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每擅自离开施工现场一天，承包人应按2000元/天向发包人支付违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付10万元违约金，且承包人承担违约带来的一切经济损失，发包人保留对承包人追究相应责任的权利。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人向发包人支付10万元违约金，且承包人承担违约带来的一切经济损失，发包人保留对承包人追究相应责任的权利。
3.3承包人人员
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3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7日内。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担违约带来的一切经济损失，且发包人保留对承包人追究相应责任的权利。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人书面认可方可离开。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：导致工程造价增加或工程进度滞后，承包人负全责。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人按每天每人次2000元的标准向发包人支付违约金。
3.5分包
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禁止分包的工程包括：/。
主体结构、关键性工作的范围：/。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]    3.5.2分包的确定
允许分包的工程包括：不允许分包。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
[bookmark: _Toc37169020]5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无。
5.2.1 工程质量验收标准的约定：承包人必须确保工程质量为合格工程，并对工程质量终身负责。在施工中承包人必须在每道工序完成自检合格后，报请发包人进行验收，经检查验收合格后，方可进行下一道工序的施工。否则，该工序无论质量合格与否，均视为不合格工序，由此造成返工、误工等费用由承包人自负，工期不予延长。
5.2.3 发包人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：按合同通用条款执行。
5.3隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人在每项隐蔽工程覆盖之前，自检合格后，必须报请发包人、质检和设计部门现场代表进行验收。验收合格书面认证后，方准许覆盖。否则，由此造成的返工，费用由承包人自负，工期不予延长。
发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
[bookmark: _Toc37169021]6.安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：求达到《安全生产管理条例》及相关市政道路施工安全检查标准。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：现场安全管理，由承包人负责和辖区内当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。承包人在开工后10日内负责编制施工场地治安管理计划，并制定对突发治安事件的紧急预案，并报发包人批准，由承包人实施。在工程施工过程中，由于承包人原因发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件等情况，均由承包人为主负责处理并承担处理该等治安事件的全部费用和全部责任，发包人只配合处理该等事件，且发包人不承担处理此等事件的任何费用和任何责任。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用条款，并满足现行环保、蓝天保卫战等要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按湖南省、长沙市最新安全防护文明施工措施费相关管理规定执行。
6.1.7 未包括在安全生产、文明施工费用内的特殊作业环境和有关费用的约定：无特殊作业环境约定，任何作业环境已由承包人根据工程情况考虑，包含在合同价款中。
6.3 环境保护
环保工作内容的约定：承包人有义务遵守长沙市环境保护局和芙蓉区治尘办有关环保规定，采取防尘措施，并与发包人签订环保责任书，办理相关行政许可手续，并承担环保工作的所有费用。承包人应于本合同签订后14日内，将环境保护施工方案报送发包人。如工程在施工过程中因环保问题被相关部门进行处罚或罚款，承包人应承担全部责任。
[bookmark: _Toc37169022]7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按合同通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后 7 日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。 
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到相关文件后7日内。
7.3开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按合同通用条款执行。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：已完成。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 日内。
7.5 工期延误 
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因法律规定的不可预见的原因造成的工期延误，按相关工程管理规定执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，承包人应赔偿因此给发包人造成的全部损失并向发包人支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天应按2000元/天的标准向发包人支付违约金，逾期竣工违约金的总额不超过合同总价的百分之二。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的百分之二。
7.6不利物质条件 
不利物质条件的其他情形和有关约定：/。
7.7异常恶劣的气候条件 
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：50年以上一遇的气候灾害，以国家气象部门公开发布的信息为准。
7.9提前竣工
7.9.2提前竣工的奖励：无。
[bookmark: _Toc37169023]8.材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用 
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.4.2 承包人提供的材料和工程设备
8.4.2.1 承包人提供的材料和设备应符合发包人的相关要求，无要求的按国家相应标准执行。
8.4.2.2 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交发包人，所需费用已包含在本合同总价中。
8.4.2.3 承包人需协助提供散装水泥、新型材料（如有）等材料使用的相关证明文件（如发票等），如因承包人不及时履行此义务，给发包人带来的损失，由承包人承担，从承包人工程款中扣除。
8.6样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
8.8施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc37169024]8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担，已包含在合同价格内。
9.试验与检验
试验与检验费用的约定：所有进场的材料、设备及功能性检测必须按规定进行现场见证取样检测，所产生的材料检验试验费由承包人承担。
[bookmark: _Toc37169025]10.变更
10.1.2变更估价
10.1.2.1 通用条款中关于变更估价原则，调整如下：
中标价工程量清单中有适用于变更项目的单价时：其单价按中标综合单价计价。
中标价工程量清单中无适应变更的子目，但有类似子目的：在合适范围内参照类似子目的综合单价，经换算后，由发包人和长沙市芙蓉区相关部门确定变更工程的综合单价。
已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价：首先采用芙蓉区相关部门《预算评审数据参考》中的相关规定及开工当期《长沙建设造价》发布的预算价格；其次使用长沙市财政中心发布的统一价格，前面两者皆无的使用开工当期《长沙建设造价》发布的市场价（非厂商报价）并执行芙蓉区相关部门《预算评审数据参考》中规定的折扣率；以上方式均无法定价的材料，由承包人针对无价材料及设备提出询价计划，发包人、承包人、政府相关部门共同询价确定。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。
10.7暂估价
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取发包人另行招标的方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：无
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人按芙蓉区审计、财政部门相关规定自行实施暂估价项目；承包人不具备实施暂估价项目的资格和条件的，双方另行协商确定。
承包人的权利和义务：
对确定为暂估价的材料、工程设备和专业工程在满足施工总进度计划需求的前提下，提前报送采购专项计划，最终确定权属发包人。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由承包人申报实施方案及相应预算，经发包人审查确认后实施。
[bookmark: _Toc37169026]11.价格调整
11.1 关于市场价格波动引起的调整
（1）市场价格波动是否调整合同价格的约定：涉及钢材、水泥、砂石、混凝土等主材价格，以经审定的施工图预算中采用的材料价格为基期价，正负5%以内风险包干，不予调整，超出正负5%的部分按湖南省住房和城乡建设厅颁发的湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知、湘建科函〔2025〕150号关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知、湘建科函〔2025〕151号关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知等相关规定调整。
（2）政策引起的价格调整：涉及人工、税费等有政策性指导的清单价格，施工期若遇政策性调整，按新政策执行。
[bookmark: _Toc37169027]12.合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc18950_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc303539160]12.1 合同价格形式
1.固定单价合同。本项目采用固定综合单价按实计量合同形式，在合同实施期间对中标综合单价不进行调整，工程量清单中的综合单价和合价包括按工程量清单计价规则所含内容的所有费用。
综合单价包含的风险范围：/。
12.2 预付款
不超过合同金额的30%。
12.3 计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按合同通用条款执行。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：按合同通用条款执行。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
（1）工程进度款，支付金额不超过已完工程造价的80%，工程竣工验收合格后，支付至合同金额的80%。
（2） 剩余工程款待办理完成结算审核手续后扣除乙方应承担的费用后予以支付。如未满质保期，则留3%作为质保金，在质保期满后扣除承包人在质保期应承担的费用后无息支付。本工程最终工程造价以长沙市芙蓉区相关部门或第三方造价咨询机构审定的金额为准。
（3）甲方每次付款前，乙方需提供合法有效等额的增值税专用发票，并按照甲方的财务管理制度办理款项申请手续，经甲方付款程序全部审核完毕后支付，否则甲方付款相应顺延，且不负延期付款责任。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：内容除通用条款规定外，必须同步提供完善的工程技术资料（一式肆份）。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。
12.4.6支付分解表的编制 
总价合同支付分解表的编制与审批：/。 
单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
[bookmark: _Toc37169028]13.验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： /。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天按1000元/天的标准向发包人支付违约金，工程逾期移交的违约金总额不超过合同总价的百分之二。
13.6竣工退场
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收，按通用条款完成退场及场地清理后三天。
[bookmark: _Toc37169029]14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后48日之内。
竣工付款申请单应包括的内容：应按相关工程施工技术资料管理规定的要求，整理好完整的竣工图、竣工资料及完整有效的结算资料报送发包人。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：满足合同付款条件后。
发包人完成竣工付款的期限：/。
项目最终结算如有投资追加按如下条款执行：项目最终结算审定金额超过合同金额的，超出合同金额10%以内部分（含10％）再让利（下浮）5%；超出合同金额10%～20%的部分再让利（下浮）10%；超过合同金额20%（含20%）以上部分再让利（下浮）15%。以上下浮实行差额定率累进计算。
工程结算金额由长沙市芙蓉区相关部门或第三方造价咨询机构最终审定的金额为准。
承包人应严格按工程预算与合同价格编制工程结算书，所报工程结算核减额度超过20%的，项目结算评审服务费由承包人承担。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
[bookmark: _Toc37169030]15.缺陷责任与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收并签发工程移交证书后24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（2）  3  %的工程款；
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（2）竣工结算后扣留 3%的工程款作为质保金。
关于质量保证金的补充约定：承包人按照按国务院[2000]279 号令《建设工程质量管理条例》 、建质[2017]138 号《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》及相关规定，承担工程质量保修责任，结算造价的 3%为质量保修金，从项目竣工验收合格日算起，质保期贰年满后 30 日内无质量问题付清保修金余款（质量保修金不计付利息）。保修款返还时扣除保修期间发包人代维修费（由于承包人方不按合同约定来维修，发包人维修所发生的费用）和由于承包人工程质量缺陷问题造成的损失赔偿费用。
15.4保修 
15.4.1保修责任
工程保修期为：按本项目《工程质量保修书》（附件1）。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人必须在接到发包人或其委托移交的管理部门等任何方式的通知4小时内回复，且24小时内（紧急情况下两小时内）到场维修，否则发包人有权委托他人维修，承包人按发包人委托其他第三方整改所发生费用的双倍向发包人支付违约金，以上费用不须经承包人同意，发包人有权直接从质保金中扣除。
[bookmark: _Toc37169031]16.违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：以 16.2.2 条约定为准。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人存在以下行为的，发包人有权要求承包人承担相应违约责任，若因承包人违约导致解除合同的，承包人应承担由此引起的一切法律责任，并负责赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。
（1）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除，并加收10%的管理费；当累计完成工程量不足计划进度的70%时，可认为承包人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同并要求承包人按中标价10%承担违约金，承包人无条件退场。
（2）若因承包人原因导致发包人因环境保护相关工作被政府职能部门追究行政责任的，承包人应按10000元/次向发包人支付违约金，若发包人被经济处罚的，承包人还应按被处罚金的双倍向发包人支付违约金；施工期间，若承包人发生被政府职能部门判定存在工程生产安全重大事故隐患的，承包人应按 10000元/次向发包人支付违约金；若累次发生的，应当按照双倍向发包人支付违约金。
（3）承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付1000元违约金；工序验收不合格的，每次向发包人支付2000元违约金。违约金在发包人履行书面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。
（4）承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人及监理工程师的管理，每次向发包人支付1000元违约赔偿金，且发包人有权解除合同并要求承包人按中标价10%承担违约金，承包人无条件退场。
（5）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上报给发包人，否则每延迟一天支付1000元作为违约金。
（6）工程竣工验收合格后28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书及相关资料上报给发包人，否则每延迟一天支付2000元作为违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定： 除通用合同条款规定外，承包人还应承担由此给发包人造成的一切经济损失，直至追究法律责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商。
[bookmark: _Toc37169032]17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。
[bookmark: _Toc18990][bookmark: _Toc8690][bookmark: _Toc12915_WPSOffice_Level3]17.4 因不可抗力解除合同
[bookmark: _Toc37169033]合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后30天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：工程相关保险由承包人自理，费用已含在合同总价内。
关于其他保险的约定：  /  。
18.3安全生产责任保险
关于安全生产责任保险的约定：按合同通用条款执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同通用条款执行。
[bookmark: _Toc37169035]20.争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向长沙仲裁委员会（建设工程合同纠纷仲裁中心）申请仲裁；
（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
21.其他
21.1质量终身责任
根据国务院[2000]279号令、湖南省湘建建[2011]3号文、长政发[2009]42号文“长沙市人民政府关于印发《长沙市政府投资建设项目管理办法（试行）》的通知”、长政发[2009]44号文“长沙市人民政府关于印发《长沙市政府投资建设项目审计监督办法》的通知”、长政办函[2009]91号“长沙市人民政府办公厅关于加强政府性投资项目资金管理的通知”及“住房城乡建设部关于印发建质[2014]124号《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的通知”等文件要求，承包人对该工程质量实行终身负责，必须提供本工程质量终身责任制承诺书。
（1）承担政府投资项目的参建单位及其从业人员在项目单位或相关方进行串通违规操作或造成项目质量低劣的，根据情节轻重，将其不良行为记录信用档案，在媒体上予以公布，或5年内不得承担其他政府投资项目的相关业务；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（2）政府投资项目发生重大质量或安全生产事故的，依法追究参建单位和直接责任人的法律责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（3）严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
（4）未经建设单位同意，不将承包工程的任何部分随意分包。不将承包的全部工程转包或将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人。
（5）严格按照工程设计图纸以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。并对施工中采用的建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼严格按规定进行见证取样检验，检验后应有书面记录，并有专人签字；未经检验或者 检验不合格的，不使用于工程。
（6）建立、健全质量的检查验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，及时通知建设、设计、监理单位和工程质量监督机构检查验收。资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，并及时整理移交建设单位归档。
（7）对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，负责返修。向建设单位出具质量保修书，保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
21.2补充条款
（1）承包人承诺按时足额支付农民工资、设备、材料供应商材料款，如有拖欠，发包人有权从工程款中代扣代付，同时承包人应向发包人支付等额的违约金。
（2）承包人应当与员工完善劳动关系，专业施工人员执证上岗，做到安全、文明施工，并为员工购买意外伤害保险。若发生劳动关系纠纷及安全事故造成财务损失、人员伤亡、第三方损失等法律纠纷，其责任全部由承包人承担。
（3）在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，乙方人员在工作中造成己方人身伤害或者经济损失的，其责任由乙方承担并处理；造成甲方或第三方人身伤害或者经济损失的，其责任由乙方承担并处理。乙方应承担起有关资料保密义务。
附件：1.《工程质量保修书》
2.《廉政合同》
3.《施工单位工程质量终身责任制承诺书》
4.《施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书》
5.《法定代表人授权书》
6.《安全生产责任书》

附件1
工程质量保修书
发包人（全称）： 长沙芙蓉新城置业有限公司
承包人（全称）：  
为保证芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围
质量保修范围包括本合同工程承包范围及工作内容中施工全部内容。具体质量保修内容双方约定如下：凡属于乙方原因（施工质量缺陷和材料设备质量缺陷）造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成发包人的相关损失，均属于乙方保修责任范围。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；
3．装修工程为2年； 
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．城市道路保修期为2年，沥青路面保修期为2年；
8.其他项目保修期限约定如下：其他项目的保修期为2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照 《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%，支付方式按本项目《施工合同》约定条款执行。
五、质量保修金的返还
按本项目《施工合同》约定条款执行。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：按国务院《建设工程质量管理条例》相关规定进行保修。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                     承包人（盖章）：                 

法定代表人                           法定代表人 
或委托代理人（签字）：               或委托代理人（签字）：             

签订日期：   年  月   日            签订日期：  年  月  日

附件2
廉政合同
为进一步做好工程建设中的党风廉政工作，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 建立良好的“亲”“清”政企政商关系，芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目的项目法人长沙芙蓉新城置业有限公司（以下称甲方）与        （以下称乙方），特订立如下合同。
[bookmark: _Toc59896701][bookmark: _Toc59900969]第一条 甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。
（二）严格执行《建设工程施工合同[芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目]》（以下简称“主合同”）的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
[bookmark: _Toc59900970][bookmark: _Toc59896702]第二条 甲方的义务
（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、礼物、电子红包、礼品券、消费券（卡）、有价证券、贵重物品和旅游，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。
（二）甲方工作人员不得参加乙方及其工作人员安排的宴请和娱乐活动。
（三）甲方及其工作人员不得接受乙方及其工作人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（四）甲方工作人员不得接受乙方及其工作人员安排的旅游、健身等活动。
（五）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方及其工作人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（六）甲方及其工作人员不得有在乙方承担的项目中套取资金及其他违法违纪行为。
（七）甲方及其工作人员不得有推荐或指定供应商以及其他业务合作单位等违规违纪活动。
（八）甲方及其工作人员不得向乙方及其工作人员索拿卡要。
（九）甲方及其工作人员不得与乙方及其工作人员发生资金借贷、不动产借用租赁等经济利益关系。
（十）甲方工作人员不得通过向乙方及其工作人员泄露政府有关工作机密谋取个人利益。
（十一）甲方工作人员不得在项目建设管理过程中优亲厚友，为亲属和其他特定关系人谋取利益。
[bookmark: _Toc59896703][bookmark: _Toc59900971]第三条 乙方义务
（一）乙方及其工作人员不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品、礼物、电子红包、礼品券、消费券（卡）以及旅游、健身等。
（二）乙方及其工作人员不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（三）乙方及其工作人员不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
（四）乙方及其工作人员不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）乙方及其工作人员不得对所承揽项目进行分包、挂靠。
（六）乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员套取资金及其他违法违纪行为提供虚假合同、账户、账号等便利条件。
（七）乙方及其工作人员应主动拒绝甲方及其工作人员指定供应商等违规违纪活动。
（八）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员发生资金借贷、不动产借用租赁等经济利益关系。
（九）对甲方及其工作人员索拿卡要行为及时向芙蓉区纪委相关负责同志报告。
（十）自愿接受芙蓉区政府对所参与项目的财政审计监督。
第四条 违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；由甲方根据情节严重情况，向相关主管部门报告计入不良信用记录；承担不当得利的二倍以上罚款；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，给予乙方三年内不得对甲方组织建设的工程项目进行投标的处罚；承担违法行为的一切法律后果与责任。
第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。
第六条　本合同作为甲、乙双方主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第七条　本合同的有效期为甲、乙双方签署之日起至主合同结算完成、款项支付完毕时止。
第八条　本合同按主合同份数制作，甲、乙方按主合同份数收执。




甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：                 

法定代表人                           法定代表人
或委托代理人（签字）：               或委托代理人（签字）：             

签订日期：   年  月  日             签订日期：  年  月  日


附件3
施工单位工程质量终身责任制承诺书
建设单位：      
工程名称： 
	承诺单位
	       
	承诺人签名

	单位法人
	
	身份证号
	
	

	项目负责人
	
	身份证号
	
	

	技术负责人
	
	身份证号
	
	

	施工员
	
	身份证号
	
	

	安全员
	
	身份证号
	
	


本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列相应职责，并承担相应终身质量责任。
1、在资质等级许可的业务范围承揽工程，不允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程，承揽工程后依法签订承包合同，在领取施工许可证后，方进行施工。
2、未经建设单位同意，不将承包工程的任何部分随意分包。不将承包的全部工程转包或将承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给他人。
3、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。
4、严格按照经施工图审查机构审查合格并加盖了专用章的工程设计文件以及施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料。并对施工中采用的建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼严格按规定进行见证取样检验，检验后应有书面记录，并有专人签字；未经检验或者 检验不合格的，不使用于工程。
5、建立、健全质量的检查验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，及时通知建设、设计、监理单位和工程质量监督机构检查验收。
6、资料收集真实、准确完整，签章手续齐全，并及时整理移交建设单位归档。
7、对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程，负责返修。向建设单位出具质量保修书，保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
8、其他法律法规规定的职责。
本承诺书按主合同份数制作，并按主合同份数收执。

施工单位：（盖章）  
 
法定代表人（签字）： 

                                      日期：   年   月   日


附件4
施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书
	工程名称
	芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目     
	法人代表姓名及身份证号码
	

	施工单位
	        
	
	

	授权书编号
	
	被授权人姓名及身份证号码
	

	执业资格名称及编号
	
	
	


本人承诺在该工程建设过程中一定认真履行下列职责，并承担终身质量责任。
1、按规定已取得相应执业资格和安全生产考核合格证书，在岗履职，不违反规定同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理。
2、对工程项目施工质量负全责，负责建立质量管理体系，负责配备专职质量、施工、技术等施工现场管理人员，负责落实质量责任制、质量管理规章制度和操作规程。
3、按照经施工图审查机构审查合格并加盖了审图专用章的工程设计文件、施工技术标准和合同约定的质量标准精心组织施工，不擅自修改工程设计，不偷工减料；负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量技术措施，负责组织编制、论证和实施关键分部分项工程专项施工方案；负责组织质量、施工技术交底和建立样板引路制度。组织本项目开展工程施工质量常见问题专项治理工作，组织编制质量常见问题专项治理方案和相关防控措施并督促落实。
4、组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验验收并建立相关台账（含不合格品处理台账），未经检验或检验不合格不投入使用；组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测并建立相关台账，送检试样不弄虚作假，不篡改或者伪造检测报告，不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。
5、组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收；在验收文件上签字，不签署虚假文件。
6、在桩基、高边坡、深基坑、结构首层及顶层、结构转化层、高大模板支设、大型混凝土浇筑、防水施工等关键环节或关键部位施工期间现场带班；组织关键环节或关键部位等的自检验收，未经验收或验收不合格，不进入下道工序施工；组织主体分部工程和竣工验收前的质量常见问题专项治理和分户验收自检自评。
7、定期组织质量隐患排查，建立质量隐患整改台帐，及时消除质量隐患；认真落实住房城乡建设主管部门和工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求，在隐患整改报告上签字。
8、组织对关键岗位人员和钢筋焊接、混凝土浇捣等质量关键工种作业人员的岗前施工技术质量培训和考核，考核不合格不得上岗。
9、发生工程质量事故时按规定报告质量事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援和采取减损措施。
10、不转包、不违法分包和挂靠，不以包代管。
11、向建设单位出具质量保修书，保修书中明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。建设工程在保修范围和期限内发生质量问题，严格依法依规履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
12、如存在转包、违法分包、挂靠、以包代管，或因其他违法违规等不当行为，造成工程质量事故、因投诉、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题，造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用等质量后果及其他法律后果，无论本人身在何处、身居何职或是否退休，本人自愿承担相关法律责任。
13、其他法律法规规定的职责。
本承诺书按主合同份数制作，并按主合同份数收执。
承诺人（签名并加盖执业章）：      
        年  月  日
应附：法定代表人、项目经理身份证复印件。
	 
	
法定代表人身份证正反面复印件

	
	
项目经理身份证正反面复印件




附件5
法定代表人授权书

 兹授权我单位    担任   项目的施工项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
	被授权人基本情况

	姓  名
	
	身份证号
	

	注册执业资格
	
	注册执业证号
	

	                              被授权人签字：


本授权书自授权之日起生效。

         授权单位（盖章）：                     
         法定代表人（签字）：                     
         授权日期：    年   月  日


附件6



安全生产责任书















项目名称：芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目
发包人：长沙芙蓉新城置业有限公司
承包人：                        

安全生产责任书
为贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，强化安全管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》以及芙蓉区区委、区政府关于加强安全生产精神，为确保重点工程建设安全生产特签订本安全生产责任书。
一、工程概况
工程名称：芙蓉生态新城六号安置小区（一期）外墙防水工程项目
工程地点：长沙市芙蓉区。
二、责任条款
（一）施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
（二）组织安全技术交底。技术负责人主管安全技术交底工作，并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位的交底，必要时，可直接对操作人员进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间。
（三）施工单位负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。负责项目部安全技术资料的建立和管理。
（四）施工单位对现场违章违纪现象及时制止、下达整改通知。加强施工现场安全用电管理，电工应加强巡视、维修检查，抓好移动电器和输电线路管理，接、送电由有专业资质的电工处理，临时用电验收应根据相关文件要求进行。
（五）施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书。
（六）施工单位应编制施工现场应急预案，包括总预案和各类专项预案，施工单位应并经常组织演练。
（七）施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。
（八）施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。对违章指挥、违章操作应当立即制止。　　
（九）建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
（十）垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
（十一）施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
　1、基坑支护与降水工程；
　2、土方开挖工程；
　3、模板工程；
　4、起重吊装工程；
　5、脚手架工程；
　6、拆除、爆破工程；
　7、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
（十二）施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
（十三）施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
（十四）施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。
（十五）施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
（十六）施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
（十七）作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。
（十八）施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。
（十九）施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。
（二十）施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
（二十一）作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。
（二十二）施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
（二十三）承包人在施工过程中发生安全事故的，由承包人承担一切责任和损失（因发包方指挥不当造成的除外）。
三、奖惩条例
（一）工程项目开展安全生产专项检查活动中，若施工现场发现一处安全事故隐患予以500元/处罚款并限期整改，整改不到位的追罚500元/处。
（二）施工单位发生一般安全事故按5000元/起罚款；如发现严重违规、违法施工造成重大事故将追究责任人的经济、法律责任。
四、其他事项
（一）本责任状按主合同份数制作，按主合同份数收执。 
（二）本责任状自签订之日起至本工程项目全部竣工验收之日内有效，责任期限内如果责任人因故变更则由其继任人承担。


发包人：            

法人代表或授权代表签字：         
          
  年   月 日         
                              
承包人：                             
 
法人代表或授权代表签字：                
     
                                          年   月  日
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第四章  采购需求
一、项目概况
1、项目名称：芙蓉生态新城六号安置小区东地块（一期）外墙防水工程。
2、采购预算：3958097.84元。采购项目最高限价(设定最高磋商限价)：3958097.84元。
[bookmark: OLE_LINK6]3、工程范围：
[bookmark: OLE_LINK22]本项目净用地面积约62102.4平方米，总建筑面积约280536.69平方米，其中地上建筑面积约218124.1平方米，地下建筑面积约64175.71平方米。地上建筑共16栋，8栋纯住宅、3栋沿街底商+住宅、2栋独栋商业、1栋幼儿园、1栋托儿所、1栋配电房、1栋垃圾站。
二、项目实施要求
[bookmark: OLE_LINK18]1．建筑材料运输、保管及保险
1.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。
1.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。
1.3项目实施过程中所使用的材料，必须满足国家标准，且成交供应商必须提供相应的材料送至采购人，并经采购人认可后才能投入使用；设备采购，需提供厂家相关资料，经采购人许可后才能采购。
1.4成交供应商负责其派出的施工人员的人身安全和意外保险,要求施工人员遵守发包人相关管理制度，安全施工、文明施工，因管理或施工不当等造成的安全问题由成交供应商全权承担。
1.5成交供应商向采购人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务及缺陷责任期内的缺陷修复。
1.6保护原有可用设备设施，施工完毕恢复原设施。
2.施工要求
2.1成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。
2.2成交供应商做好职工的入场教育培训，搞好全员的各项交底工作。
2.3成交供应商须加强职工的职业健康安全教育，树立“预防为主，安全第一”的意识，强化职工的质量安全意识。
2.4成交供应商须制定并落实各级人员的岗位责任制。
2.5成交供应商须建立确保计划工期的保证措施。
2.6技术措施：制定详细的工期网络计划，科学地安排施工进度，实现质量、效益、工期、安全各项工作指标。细化施工方案合理地投入劳力、材料和机具设备提高工效。引入先进的施工技术和科学的管理方法，把总工期控制在合同工期之内。
2.7组织措施：施工现场建立项目经理责任制，对工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督的职能，选择各专业施工队伍进场，根据各工序的紧前紧后关系，科学合理地安排施工时间，保证计划按时完成。
2.8安全文明施工保证措施
①制定安全目标：贯彻执行“预防为主，安全第一”的工作方针，确保施工现场安全合格率100%，加强现场安全管理、安全防护，制定相关的安全保证体系和措施，确保无任何机械、消防及人员伤害事故。
②加强职工入场安全文明教育，制定安全文明操作规程及现场“三防”预案。
③严格遵守甲方的各项规章制度。
④施工时遵守安全操作规程，戴好安全帽，防止抛物、坠物。
⑤施工现场应配备有安全标志牌或警示牌。
⑥对施工过程中所生成的建筑垃圾及时清理、清运。
3.验收要求
3.1由采购人组织验收活动，本项目采用简易验收。（参照长沙市财政局《关于加强长沙市政府采购项目履约验收工作的通知》(长财采购([2024]5号)的规定进行履约验收。项目验收按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。）。 
3.2验收不合格的，由中标人免费无条件修正达到要求再行验收，由此给采购人造成的损失，产生的费用等由中标人承担。连续两次验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。
4.质量保证
4.1本工程质量符合国家现行施工质量验收规范体系的要求，工程质量确保达到合格等级标准。
4.2施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。
4.3质保期：按国家现行有关标准执行保修内容。
[bookmark: _Toc16723][bookmark: _Toc16089]三、其他要求及说明
1、结算方法
1）支付方式：长沙芙蓉新城置业有限公司
2）付款方式：合同签订后，支付合同金额30%的预付款，工程进度款支付金额不超过已完工程造价的80%，工程竣工验收合格后，支付至合同金额的80%。剩余工程款待办理完成结算审核手续后扣除乙方应承担的费用后予以支付。如未满质保期，则留3%作为质保金，在质保期满后扣除承包人在质保期应承担的费用后无息支付。
3）本项目成交金额不能作为总价包干依据，本工程最终工程造价以芙蓉区相关部门或第三方造价咨询机构审计金额为准。
    4）成交人应向本项目总承包方支付合同金额0.5%的总包服务费用。
5）具体内容详见第三章专用合同条款部分。
[bookmark: _GoBack]2、施工工期：60日历天。
3、工程变更
1）原则上工程不允许变更，当发生工程变更、工程量增减时，由采购人签字确认后进行结算审核。
2）具体内容详见第三章专用合同条款部分。
4、工程竣工结算
1）工程竣工后双方应及时办理工程结算，成交供应商应积极配合；工程竣工验收后，成交供应商应在规定时间内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人存档，并必须保证所有归档资料的真实性。
2）具体内容详见第三章专用合同条款部分。
5、项目人员要求
1）根据湘建建﹝2020﹞208号文件的要求，供应商须在响应文件的磋商响应声明中提供施工项目部关键岗位人员配备（至少3人，含项目负责人、施工员1人（可由技术负责人兼任）、安全员1人（综合类），在工程实施时根据项目需要配备到位。
2）施工员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书；安全员取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书；岗位资格证书注明了单位名称的，应与供应商一致，以上资格证书均应在有效期内； 
3）省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，其证书应能通过互联网查询真伪；
4）拟任本次投标的（关键岗位人员 ）必须是本企业在职人员。
6、本项目不组织踏勘，供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
7、成交人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等费用，如成交人遗漏招标文件所列工程量清单类容，均由成交人自行负责，采购人不再另行支付任何费用。
8、本项目为竞争性磋商，需进行两轮报价。第一轮报价，包含总报价表及分项清单报价表，与投标文件一起递交。第二轮（最终）报价，需在评审小组发起报价后的30分钟内（具体时间以评审小组设置为准）递交，否则视为放弃报价。
第二轮（最终）报价各投标供应商应提前准备。附件需将报价总表及对应的清单报价表提前准备好，打印并签字盖章。
注：
1、本项目为非政府采购项目，由采购单位负责项目的监管及相关问题处理，如有任何问题请与采购单位联系。
2、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。
3、最终合同相关条款以成交人与采购人双方协商为准。






















第五章 响应文件组成
供应商的响应文件应包含以下九个部分：
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
附件3：不拖欠民工工资承诺书
二、投标承诺
附件4：投标承诺
三、供应商的资格证明资料
附件5：供应商基本情况表
附件5-1：磋商文件规定的基本资格条件证明资料
附件5-2：湖南省政府采购供应商资格承诺函
附件5-3：磋商文件规定的特定资格条件证明资料
附件5-4：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
附件5-5：其他证明资料或说明	
四、技术部分
附件6：施工方案
附件7：主要人员简历表
五、技术/商务响应与偏离表
六、提供政府采购政策产品等证明材料
附件8：中小企业声明函
附件8-1：残疾人福利性单位声明函
附件8-2：监狱企业证明资料
七、报价一览表及报价文件
（一）报价一览表
（二）报价文件
八、供应商认为需要提供的其它资料
九、最后报价

一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（采购编号：             ；委托代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
（五）我方承诺：根据湘建建﹝2020﹞208号文件的要求，供应商须在响应文件的磋商响应声明中提供施工项目部关键岗位人员配备（至少3人，含项目负责人、施工员1人（可由技术负责人兼任）、安全员1人（综合类），在工程实施时根据项目需要配备到位。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
附件3：工程质量保修书
附件4：不拖欠民工工资承诺书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日

附件1：
法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	






供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      



附件2：
法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购编号、委托代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)
	




供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日


附被授权人在投标单位近三个月内任意连续一个月的社保证明。



附件3：                   不拖欠民工工资承诺书



内容、格式自拟。



供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日














二、投标承诺
    
附件4：
投标承诺（格式）

                   (采购人名称):

1、投标担保
   经慎重研究，我公司参与你方组织的               (项目名称)的投标，我方承诺严格按照《招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。 如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。



供  应  商：         （全称）       （盖单位公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
              地      址:                         
              电      话:                         
              传      真:                         
								      		年    月    日








三、供应商的资格证明资料
附件5             供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	委托代理人
	
	邮政编码
	

	
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	附《营业执照》（副本）复印件。其他资料按第二章第42.1款或第四章要求提供。



附件5-1      磋商文件规定的基本资格条件证明资料

提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件：法律、行政法规规定的其他条件[包括供应商从事磋商货物的生产、销售或经营、安装、集成等项许可(如果有的话)]证明资料的复印件。


附件5-2         湖南省政府采购供应商资格承诺函

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。 
按 照 《 政 府 采 购 促 进 中 小 企 业 发 展 管 理 办 法 》（ 财 库〔2020〕46 号），本公司企业规模为：大型 中型 小型 微型

公司（单位）名称（盖章） 
年 月 日 
机构代码：            
注册登记机构：            
日期：            
有效期：            
注册资本：            
地址：            
经济行业：            
经济性质 ：            

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号： 

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：




附件5-3  磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件




附件5-4          
参加政府采购活动前三年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明

致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
受到刑事处罚，受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
特此声明！


供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人（签字）：              
日期：        年    月     日


附件5-5
其他证明资料或说明

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件,并加盖投标供应商公章，否则不计分。



















四、技术方案
附件6：    
施工组织设计

供应商应递交完整的施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它的图表、文字说明书等资料，《施工组织设计》技术文件应包括的内容（不仅限于以下内容、可自行增加）：
一、施工方案与技术措施
二、工程进度计划与保证措施
三、质量管理体系与措施	
四、安全管理体系与措施
五、环境保护管理体系与措施
六、资源配备计划




















附件7
主要人员简历表

	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	近三年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按第二章第42.1款或第四章要求提供。


供应商名称(盖单位章)：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              _
日期：       年      月     日


五、技术/商务响应与偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	采购规格/商务条款
	响应文件的规格/商务条款
	响应与偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。
     2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。







供应商名称(盖单位章)：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   
日     期：       年      月     日









六、提供政府采购政策产品等证明材料

附件8：
中小企业声明函（工程）
(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加                （单位名称）的              （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承建。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.             （标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为                （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.             （标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为                （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为        万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日期：  年  月   日 

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库【2020】46号))相关规定。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


附件8-1
残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：                    
       日  期：                        



附件8-2

监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。




七、报价一览表及报价文件
附件9：                     报价一览表
	项目名称	项目名称
	
	采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	工程范围
	

	磋商报价
	大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整

	工期
	

	项目负责人
	

	质量承诺
	

	保修要求
	

	备  注
	以上报价均需四舍五入保留两位小数点。




供应商名称(盖单位章)：            
法定代表人或其委托代理人签字：            
日期：         年    月       日



八、供应商认为需要提供的其它资料
        12



九、最后报价
最后报价
	项目名称	项目名称
	芙蓉生态新城六号安置小区东地块（一期）外墙防水工程项目
	采购编号
	

	
	
	委托代理编号
	

	工程范围
	

	磋商报价
	大写：                元人民币整
小写：                元人民币整


	工期
	

	项目负责人
	

	质量承诺
	

	保修要求
	

	备  注
	1、最后报价须提供胶装的工程量清单，封面、骑缝加盖供应商单位公章。
2、以上报价均需四舍五入保留两位小数点。



说明：
1. 此报价不放在响应文件中，磋商现场根据磋商小组的要求提供。
2. 磋商文件未发生改变，最后报价不得高于上一轮的报价。
3. 本报价一式两份，可打印或用不退色墨水书写。
4. 本报价文件递交给代理机构后不得修改，否则视为无效文件。

供应商名称(盖单位章)：            
法定代表人或其授权代表签字：
日期：    年   月   日
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